2018年度省级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 国家公园创建生态补偿资金 |  | 负责人 及电话 | 余勋伟 0739-7360519 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  |  | 省财政厅 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 邵阳市人民政府 |  | 实施单位 | 湖南南山国家公园管理局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 13636.20 | 708.48 |  | 5.20% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 4000.00 | 60.35 |  | 1.51% |  |
|  |  |  | 省级资金 | 9546.20 | 571.67 |  | 5.98 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 90.00 | 76.46 |  | 84.95 |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在2018-2020年三年内完成生态保护、资源保护、科研监测、民生保障、创新控索五个大类共24个项目工程， |  |  |  | 省发改委专项资金1000万元中支付了十万古田林药退出项目补偿141万元；邵阳市财政局筹集的专项资金1000万元中支付了征地补偿款331.67万元；省林业厅专项资金中支付了动植物资源调查和监测款69万元，支付黄伞和坳岭村防灾减灾项目资金30万元；从县财政转入的金童山管理处原信息化建设平台和无人机项目资金支付76.46万元。合计支付项目资金648.13万元。省财政厅下达的关于文化旅游提升工程实施方案中央预算内基建资金4000万元，分两个项目，其中，高山森林沼泽湿地生态系统和水域生态系统保护工程项目2560万，公路沿线（边溪到南山）生态修复1440万元。2018年用于高山森林沼泽湿地生态系统和水域生态系统保护工程项目中十万古田生态移民搬迁补偿60.35万元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 边南公路生态修复工程和高山森林沼泽湿地生态系统和水域生态系统保护工程 |  | 4000 | 60.35 |  | 由于国家公园体制试点工作中的试点项目的前期工作正在处于初始阶段，项目正在按程序开展工作，没有到支付资金阶段。需加大力度推进工程进度，完成工程任务。 |
|  |  |  | 24个试点创建工程 |  | 24500 | 571.67 |  | 1、资金没有全部到位；2、各项目工作正在处于初始阶段，同时省政府对各项目资金的使用计划还没有批复，相关的项目资金使用进度很慢， |
|  |  | 质量指标 | 各项目建设工作正在处于前期准备的初始阶段，没有工程量，基本上没有形成资金支付额度，质量指标和效益指标暂时体现不出，无法衡量。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁安置户满意度 |  | >=95% | 98% |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、省直各部门组织指导各市州、县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成省级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |